АДМИНИСТРАЦИЯ

2-го ЗАСЕЙМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   05. 03. 2020 г.   №  23

307022, Курская область, с.2-Засеймье, ул. Центральная, 67а

Об организации и проведении

мероприятий в период весеннего половодья

на территории 2-го Засеймского сельсовета

Мантуровского района

В целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие половодья на территории 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района в 2020 году:

1. Создать оперативный штаб по контролю пропуска паводковых вод и выработки превентивных мероприятий на территории 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района (далее-оперативный штаб).

2. Утвердить прилагаемые:

- состав оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод на территории 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района;

- план подготовки к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории  2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. Главы 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Н.А. Трушлякова.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о Главы 2-го Засеймского сельсовета

Мантуровского района		                                             Н.А. Трушляков

Утвержден

распоряжением Администрации

2-го Засеймского сельсовета

Мантуровского района

от 05.03.2020г. № 23

СОСТАВ

оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод и выработки превентивных мероприятий на территории 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района

1.  Трушляков Н.А. - и.о. Главы 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района (руководитель оперативного штаба);

2. Ровенская Е.Д. - директор МКУ ОДА «2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района» (заместитель оперативного штаба);

3. Несветаева Л.Н.  - начальник отдела по работе с территориями и делопроизводству делопроизводству;

4. Бочарова О.С. - руководитель КФХ;

5. Стародубцев В.Л. - начальник Мантуровского участка ЗАО              «Тимское ДРСУ № 3» (по согласованию);

6. Мальков О.В.  - участковый уполномоченный ОМВД России по Мантуровскому району (по согласованию).

Утвержден

распоряжением Администрации

2-го Засеймского сельсовета

Мантуровского района

от 05.03.2020г. № 23

ПЛАН

противопаводковых мероприятий 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района на 2020 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение смотров готовности сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья | до 07.03.2020 г. | И.о. Главы 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района |
| 2 | Организация проведения обследований гидротехнических сооружений (далее ГТС), авария на которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации | до 15.03.2020г. | Члены оперативного штаба |
| 3 | Проверка работы систем и средств радиотелефонной и проводной связи, используемых для оповещения населения 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | до 15.03.2020г. | Члены оперативного штаба |
| 4 | Проведение необходимых подготовительных работ по пропуску паводковых вод, проведение круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений | до 15.03.2020г. и в период прохождения паводка | Руководители организаций, в собственности которых находятся ГТС |